| Башҡортостан Республикаһы АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ҠУБЫЯҘ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ хакимиәте |  | Республика Башкортостан АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОҠ                                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 март 2017 й.                                      № 3                                 10 марта  2017 г.

О проведении мероприятий по безаварийному  пропуску

весеннего половодья на территории сельского поселения

Кубиязовский сельсовет в 2017 году

На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан  № 88-р от  10  февраля  2017  года, распоряжения администрации МР Аскинский район РБ № 52-р от 20 февраля 2017 года, в  целях  обеспечения  своевременной  и  качественной подготовки населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов, хозяйственных строений,  инженерных коммуникаций  и  организаций  к пропуску  ледохода  и  подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Кубиязовский сельсовет в 2017  году,  а  также  защиты  населения  и  сохранения  материальных  ценностей  на затапливаемых территориях:

1.Утвердить сельскую противопаводковую комиссию (приложение №1).

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2017 году (приложение № 2).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций подготовить технику и запас ГСМ для проведения паводка 2017 года (приложение  № 3).

4.Ознакомить и провести инструктаж с населением по безаварийному пропуску паводка 2017 года.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Кубиязовский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

Р.Н.Туктагулов

Исп.: Ахунова Р.М.

8(34771) 27123

Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения

от 10 марта 2017 года № 3

Состав противопаводковой комиссии

Туктагулов Р.Н.	 			- председатель комиссии

Гарифуллин Р.Ш.	- зам. председателя комиссии, глава ФХ (по  согласованию)

Файзрахманова З.Р.	- зам. председателя комиссии, ИП (по   согласованию)

Члены комиссии

- Арсланов В.Ф.			- директор МБОУ СОШ с.Кубиязы (по согла-

сованию)

- Нурисламова Э.Р.			- зав.д/садом “Звездочка” с.Кубиязы (по согла-

сованию)

- Минаева З.К.	- зав.ФАП с.Кубиязы (по согласованию)

- Нуртдинов Н.А.			- глава КФХ “Малаж” (по согласованию)

- Кашапова Ф.Р.			- зав.ФП д.Утяшино (по согласованию)

- Радимов Р.Т.				- УУП отделения МВД России по Аскинскому

району (по согласованию)

Управляющий делами            				                                   Р.М.Ахунова

Приложение № 2

к распоряжению главы

сельского поселения

от 10 марта 2017 года № 3

Перечень

техники, рекомендуемый  СМП и частными лицами

для проведения весеннего паводка 2017 года

| № п/п | Наименование предприятия СМП и Ф.И.О частного лица | Трактора | Автомашины | Основание | Кол-во чел. в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | кол-во | марка | кол-во |  |  |
| 1 | ФХ “Идель” | Т-150 ДТ-75 | 1 1 | КамАЗ | 1 | Договор | 4 |
| 2 | ИП Файзрахманова З.Р. | Т-150 ДТ-75 | 1 1 | КамАЗ | 1 | Договор | 4 |

Управляющий делами              						Р.М.Ахунова

Приложение № 3

к распоряжению главы

сельского поселения

от 10 марта 2017 года № 3

План

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 01.04.2017г | Специалист СП, руководители уч-ний и СМП (по согласованию) |
| 2 | Проверить состояние мостов и др. сооружений при необходимости провести ремонт. | до 01.04.2017г | Глава СП, руководители СМП (по согласованию) |
| 3 | Своевременно заготовить и подвести в районы возможных аварий строительные материалы, камень, лесоматериалы и т.п. | до 01.04.2017г | Глава СП, руководители СМП (Хатипьянов Р.Ф.. Гарифуллин Р.Ш., Файзрахманова З.Р.) (по согласованию) |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности моста и других сооружений | постоянно | Руководители СМП (по согласованию) |
| 5 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы бригад. | до 01.04.2017г | Руководители СМП (по согласованию) |
| 6 | Своевременно до паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест | до 01.04.2017г | Глава СП, руководители СМП (по согласованию), старосты, депутаты |
| 7 | Эвакуировать население из зон затопления | до 10.04.2017г | Глава СП, старосты, депутаты |
| 8 | До начала половодья проверить готовность имеющихся в наличии спасательных и плавсредств к эксплуатации, при необходимости осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние | до 01.04.2017г | Владельцы плавсредств (по согласованию) |
| 9 | Подготовить транспорт и помещения пунктов временного размещения для возможной эвакуации населения из зон затопления (подтопления) | до 01.04.2017г. | Глава СП, |
| 10 | Эвакуировать население из зон возможного затопления (подтопления) в случае подтопления домов и угрозе подтопления | в период паводка | Глава СП, |
| 11 | Провести сходы граждан, разъяснительные работы, инструктажи с целью предупреждения населения о вероятном подтоплении, обучения населения правилам поведения и действиям во время половодья с распространением памяток, листовок | до 01.04.2017г. | Глава СП |
| 12 | Обеспечить сохранность дорог, своевременно провести работы по очистке дорог от снега | в период паводка | Глава СП |
| 13 | Провести разъяснительную работу среди учащихся по технике безопасности во время весеннего половодья | до начала паводка | МБОУ СОШ с.Кубиязы – Арсланов В.Ф. (по согласованию) |
| 14 | Проведение тренировок с отработкой вопросов оповещения населения и проверка готовности сил и средств | до 15.04.2017г. | Глава СП |

Примечание: в паводковой период организовать дежурство, в рабочее время в администрации СП: тел.2-71-47, 2-71-23. Остальное время суток: дежурный отделения МВД России по Аскинскому району: тел. 2-16-02,  02;  ЕДДС - 2-13-57, 01.

Управляющий делами           						         Р.М.Ахунова